S  M L O U V A   O   D Í L O  č……./2011

k provedení stavby

# 1.  SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :

## Název:			Město Bystřice

# Sídlo:			Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

IČO:			00231525

Zastoupené:		Mgr. Danielem Štěpánkem, starostou města

Bankovní spojení:  		Česká spořitelna, a. s. , pob. Benešov

Č. účtu:

Telefon, fax:

a

ZHOTOVITEL :

## Název:			…………………………………….

Sídlo:			………………………………………………………..

IČO:			………………………………….

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefon, fax:

E-mail:

### REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ  ČP.14

.

# 2.  PŘEDMĚT a MÍSTO PLNĚNÍ

Předmětem plnění je rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a v prvním nadzemním podlaží v budově  čp. 14 na Ješutově náměstí v Bystřici. Rekonstrukce bude provedena tak, že dojde k úplné výměně sanitární keramiky včetně příslušenství, nové rozvody elektroinstalací, nové rozvody vodoinstalací, kompletní výměna obkladů, dlažeb, nové malby, výměna dveří, vybourání starých  příček a vyzdění nových.

# 3.  CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.  Dohodnutá cena (bez DPH):                                                ......................Kč

DPH:                                                                                               ............Kč

Dohodnutá cena s DPH:                                                       .......................Kč

2.  Nabídková cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na rozsah a cenu prací a tyto okolnosti do ceny zakalkuloval.

3.   Dojde-li při realizaci díla k potřebě nepředvídané práce, které ale k původně sjednanému plnění přísluší a přitom smluvené práce překračují množstvím i rozsahem ( např. oprava několika okenních

rámů), je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli ihned oznámit a vyčkat jeho dalších pokynů.

Tyto práce provede zhotovitel v případě souhlasu objednatele za ceny srovnatelné s cenami původně

smluvené práce a to po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo nebo zápisem do stavebního deníku.

4.   Neodsouhlasené a neobjednané práce není objednatel povinen uhradit, a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Veškeré vícepráce obsažené v dodatku ke smlouvě o dílo budou vyúčtovány odděleně od vyúčtování za původně smluvené práce.

5.   Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení, předání a převzetí bez vad a nedodělků. Cena je zaplacena a platba ceny uskutečněna dnem odpisu fakturované částky z účtu objednatele.

6.   Záloha nebude poskytnuta.

7.   Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vyhotovit a odeslat objednateli vyúčtování ceny formou faktury. Tato faktura je splatná do 14 dnů poté, co ji objednatel obdržel. K faktuře bude přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

8.   Po převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitel vystaví a objednatel následně uhradí fakturu ve výši ceny díla. Dojde-li k převzetí díla s dílčími nedostatky a nedodělky, které nebrání v užívání díla, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících. 10% bude zaplaceno konečnou fakturou, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co bylo objednatelem odsouhlaseno odstranění poslední vady či nedodělku.

# 4.  TERMÍN a PODMÍNKY PLNĚNÍ

1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, to je od 15.10. do 30.11.2011

2.   Zhotovitel je při realizaci díla povinen provádět všechny práce v souladu s příslušnými normami v době provádění díla, které se takto sjednávají pro dílo podle smlouvy jako závazné. Dále je zhotovitel povinen dodržovat příslušné závazné právní předpisy, zejména bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a rovněž vyhlášku v platném znění o obecně technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 309/2006 Sb. o zabezpečení pohybu osob, pokud se dílo podle této smlouvy a jeho realizaci vztahuje.

3.   Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti (staveništi) a v jeho okolí pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat nečistoty a odpady, které vznikly jeho činností a zacházet s nimi ve smyslu obecně platných předpisů.

# 5.  PŘEDÁNÍ a PŘEVZETÍ DÍLA

1.  Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele s předstihem 3 dnů předem k jeho předání a převzetí v čase a místě ve výzvě uvedeném. Dílo je dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2.    Zhotovitel vyklidí pracoviště (staveniště) do 3 dnů po skončení díla.

# 6.  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.   Zhotovitel poskytuje záruku za jakost výše uvedeného díla.

Záruční doba se sjednává v trvání 36 měsíců a dílo bude po tuto dobu způsobilé řádně plnit  svůj účel, který ze smlouvy vyplývá a pro který dílo existuje, a zachová si v tomto smyslu po uvedenou dobu příslušné vlastnosti k tomu potřebné.

2.   Případné vady díla je objednatel povinen neprodleně po zjištění oznámit písemně zhotoviteli a žádat jejich odstranění.

3.  Zhotovitel je povinen odstranit vady díla po obdržení písemného upozornění neprodleně, případně v konkrétně dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od nahlášení vady objednatelem. Pokud se tak nestane, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  (viz dále).

4.   Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

# 7.  SANKCE a SMLUVNÍ POKUTY

1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2.    Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30 dnů od nahlášení vady objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3.     V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

4.    Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

# 8.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Touto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, tedy dodatkem k této smlouvě. Rovněž veškeré případy omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy budou odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran dodatkem ke smlouvě. Bez splnění této podmínky nelze uplatňovat právo na snížení resp. zvýšení ceny.

2.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

3.   Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

4.   Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou stran.

Datum:........................                                                               Datum:........................

Za objednatele:                                                                          Za zhotovitele:

………………………………………			          ……………………………………